Štatút

Riadiaceho výboru projektu

NÁZOV PROJEKTU XY

Článok 1

Úvodné ustanovenia

- Riadiaci výbor je orgán zriadený XXX (ďalej len „XXX“) ako konečným prijímateľom v rámci implementácie projektu „XXX“ (ďalej len „Projekt“), podporeného cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (ďalej len „OPII“).

- Riadiaci výbor sa zriaďuje ako najvyšší riadiaci orgán na účely realizácie Projektu na základe schválenej Štúdie uskutočniteľnosti XXX zo dňa DD.MM.YYYY. a Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. XX zo dňa DD.MM.YYYY.

- Riadiaci výbor sa zriaďuje najneskôr pred začatím iniciačnej fázy, Riadiaci výbor zmenovej požiadavky sa nevytvára, ak sa zmenová požiadavka týka úpravy informačnej technológie, ktorá má zriadený Riadiaci výbor,

- Štatút Riadiaceho výboru (ďalej len „Štatút“) upravuje najmä jeho pôsobnosť, úlohy, zloženie, zasadnutie a hlasovanie.

Článok 2

Pôsobnosť a úlohy Riadiaceho výboru

- Základnou úlohou Riadiaceho výboru je najmä:

- schválenie predmetu projektu, inkrementov, priebežné a záverečné schválenie manažérskych produktov a špecializovaných produktov,

- základné rozhodnutia v projekte, najmä rozhodnutia o rozsahu, rozpočte a harmonograme projektu,

- zabezpečenie finančných zdrojov a schvaľovanie zmien financovania projektu,

- účelnosť vynakladaných finančných prostriedkov a kontrolu BC/CBA – odôvodnenia projektu pred začatím projektu a priebežnú kontrolu aktualizácie zdôvodnenia projektu po ukončení každej fázy projektu,

- pravidelnú kontrolu projektového manažéra objednávateľa, činnosti projektového tímu a riadenia projektu,

- priebežnú kontrolu a pravidelné vyhodnotenie dosahovania určených merateľných ukazovateľov,

- dodržanie bezpečnostných štandardov, štandardov informačných technológií verejnej správy a dodržanie legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov2) pri realizácii projektu,

- schválenie požiadaviek na zmenu alebo odchýlky od špecifikácie a zadania projektu,

- určenie rozsahu manažérskych produktov vytváraných počas celého projektu a akceptáciu rozsahu a kvality dodávaných projektových výstupov,

- berie na vedomie výsledky zverejneného vyhodnotenia verejného pripomienkovania manažérskych produktov na webovom sídle objednávateľa, ktoré sú vstupom do Verejného obstarávania

- zabezpečuje zverejňovanie zápisov z Riadiacich výborov projektu a schvaľovaných projektových (manažérskych a špecializovaných) výstupov vo verejnej časti centrálneho metainformačného systému verejnej správy,

- schválenie obsahov manažérskych produktov, ktoré  sú vstupom do Verejného obstarávania,

- schválenie manažérskych a špecializovaných produktov,

- schválenie prechodu do nasledujúcej fázy alebo etapy,

- zabezpečenie dodržania princípov hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti využívania verejných prostriedkov aj pri tvorbe, modernizácii, úprave a rozvoji informačných technológií verejnej správy, ktorú zabezpečuje riadiaci výbor projektu v čase realizácie projektu, ako aj v čase správy a prevádzky informačného systému, ktorý je v rámci projektu vytvorený,

- prerokovanie a rozhodovanie o problémoch eskalovaných z nižšieho stupňa riadenia projektu

- akceptácia a schvaľovanie Výstupov Etáp pre jednotlivé Časti Diela v rámci príslušného Vydania a celkového Diela,

- schvaľovanie Stratégie testovania, Plánu testovania a Testovacích scenárov finálnych testov pre otestovanie plnej funkcionality riešenia,

- posudzovanie, ktorá zo Zmluvných strán nesie zodpovednosť za vzniknutú vadu časti Diela alebo Diela pri nezhode Zmluvných strán,

- schválenie opatrení na odstránenie bezpečnostných a iných chýb odhalených po uvedení Diela do produkčnej prevádzky,

- rozhodovanie o požiadavkách na zmenu počas implementácie a prevádzkovania XXX (ďalej „XXX“) nad rámec Zmluvy

- schválenie zmeny Zmluvy,

- schválenie zmien štatútu,

- rozhodovanie o nevhodnosti pokynov zo strany Objednávateľa,

- prijímanie strategických rozhodnutí súvisiacich s prevádzkou XXX.

- Riadiaci výbor projektu na hospodárne, efektívne a účelné využívanie finančných prostriedkov môže prispôsobiť štandardy projektového riadenia na realizovaný projekt tak, že môže:

  - schváliť realizáciu jednotlivých manažérskych alebo špecializovaných produktov ich vzájomným zlúčením do jedného súborného manažérskeho produktu alebo špecializovaného produktu,

  - modifikovať počet a označenie etáp realizačnej fázy projektu podľa potrieb projektu,

  - zlúčiť rozsah a opisy manažérskych produktov,

  - zlúčiť rozsah a opisy špecializovaných produktov,

  - modifikovať projektové roly a pozície s ohľadom na individuálne schopnosti s tým, že:

    - pri veľkých projektoch je každá projektová rola podľa Vyhlášky 85/2020 Z.z., § 6 ods. 3 písm. e) druhého bodu zastúpená aspoň jednou osobou,

    - pri ostatných projektoch je projektový tím zastúpený aspoň dvoma osobami, z ktorých jedna osoba je vždy kľúčový používateľ, a

    - projektovú rolu projektového manažéra nie je možné zlúčiť s inou projektovou rolou,

    - zlúčiť zodpovednosť za vykonanie aktivity

    - posúdiť a schváliť spôsob realizácie projektu metódou waterfall, agile alebo ich kombináciou

Článok 3

Zloženie Riadiaceho výboru

- Riadiaci výbor má minimálne 3 členov, vrátane predsedu Riadiaceho výboru (ďalej len „predseda“).

- Riadiaci výbor projektu tvorí:

  - predseda Riadiaceho výboru projektu,

  - vlastník alebo vlastníci procesov objednávateľa alebo nimi poverený zástupca alebo zástupcovia,

  - zástupcu kľúčových používateľov objednávateľa,

  - zástupcu Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu,

  - zástupca za Dodávateľa v zmysle Zmluvy.

- Väčšina členov Riadiaceho výboru s hlasovacím právom sú osoby navrhnuté objednávateľom a zastupujú záujmy objednávateľa,

- Všetci členovia Riadiaceho výboru majú rovnaké hlasovacie právo s výnimkou zástupcu za Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a zástupcu za Dodávateľa v zmysle Zmluvy, ktorí sú bez hlasovacieho práva.

Článok 4

Určenie zodpovednosti členov Riadiaceho výboru

- Hlavným záujmom a zodpovednosťou predsedu Riadiaceho výboru projektu je:

  - zastupovať záujmy objednávateľa v projekte,

  - kontrolovať súlad projektu a projektových cieľov so strategickými cieľmi,

  - zabezpečiť a udržať finančné krytie (rozpočet) realizácie projektu,

  - zabezpečiť nákladovo prijateľný prístup v projekte,

- Hlavným záujmom a zodpovednosťou zástupcu vlastníka procesu objednávateľa alebo vlastníkov procesov objednávateľa je:

  - schválenie funkčných a technických požiadaviek, potreby, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu,

  - definovanie očakávaní na kvalitu projektu, kritérií kvality projektových produktov, prínosov pre  koncových používateľov a požiadaviek na bezpečnosť,

  - definovanie merateľných výkonnostných ukazovateľov projektov a prvkov,

  - schválenie akceptačných kritérií,

  - akceptáciu rozsahu a kvality dodávaných projektových výstupov pri dosiahnutí platobných míľnikov,

  - odsúhlasenie spustenia výstupov projektu do produkčnej prevádzky,

  - dostupnosť ľudských zdrojov alokovaných na realizáciu projektu

- Hlavným záujmom a zodpovednosťou zástupcu kľúčových používateľov objednávateľa, ktorí reprezentuje záujmy budúcich používateľov projektových produktov alebo projektových výstupov je:

  - návrh a špecifikáciu funkčných a technických požiadaviek, potreby, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu, požiadaviek koncových používateľov na prínos systému a požiadaviek na bezpečnosť,

  - návrh a definovanie akceptačných kritérií,

  - akceptačné testovanie a návrh na akceptáciu projektových produktov alebo projektových výstupov a návrh na spustenie do produkčnej prevádzky,

  - predkladanie požiadaviek na zmenu funkcionalít produktov,

- Hlavným záujmom a zodpovednosťou zástupcu dodávateľa je:

  - návrh riešenia, vytvorenie, vývoj, implementáciu, otestovanie a nasadenie projektových produktov,

  - splnenie požiadaviek objednávateľa na projektové produkty alebo projektové výstupy,

  - určenie projektového manažéra za dodávateľa predložením návrhu predsedovi riadiaceho výboru projektu; projektový manažér za dodávateľa zodpovedá za plnenie a dodávku predmetu projektu v zmluvne dohodnutom rozsahu, čase, kvalite a nákladoch,

- Členmi Riadiaceho výboru sú:

- traja (3) zástupcovia za XXX, s hlasovacím právom

  - Predseda Riadiaceho výboru

  - zástupca vlastníka procesu alebo vlastníkov procesov,

  - zástupca kľúčového používateľa,

- jeden (1) zástupca za Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (UPVII – MIRRI), bez hlasovacieho práva,

- jeden (1) zástupca za Dodávateľa, bez hlasovacieho práva, v zmysle Zmluvy.

- Všetci členovia Riadiaceho výboru majú rovnaké hlasovacie právo s výnimkou zástupcu za Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a zástupcu za Dodávateľa v zmysle Zmluvy, ktorí sú bez hlasovacieho práva.

- Právo zúčastňovať sa na zasadnutiach Riadiaceho výboru v pozícii pozorovateľa majú zástupcovia Riadiaceho orgánu v rámci OPII Prioritná os 7, Sprostredkovateľského orgánu v rámci  OPII Prioritná os 7 a iné subjekty prizvané členmi Riadiaceho výboru.

- Riadiaci výbor je riadený predsedom, ktorým je zástupca objednávateľa XXX. V prípade neprítomnosti predsedu na zasadnutí Riadiaceho výboru, predseda musí na toto konkrétne zasadnutie písomne delegovať svoju funkciu v rozsahu svojich práv a povinností formou splnomocnenia na zástupcu, ktorým môže byť aj iný člen Riadiaceho výboru s hlasovacím právom.

- Členov Riadiaceho výboru menuje predseda na návrh inštitúcie, ktorú člen zastupuje. Predseda odovzdá každému členovi Riadiaceho výboru menovací dekrét.

- Tajomníka Riadiaceho výboru navrhuje zástupca objednávateľa XXX a menuje predseda. Tajomník Riadiaceho výboru nemá hlasovacie právo a nie je členom Riadiaceho výboru. Tajomník Riadiaceho výboru sa bude zúčastňovať na zasadnutiach Riadiaceho výboru za účelom administratívnych potrieb, zvolávaní zasadnutí, zapisovaní a iných pomocných úkonov.

- Členstvo a pôsobnosť člena v Riadiacom výbore zaniká

- odvolaním člena zo strany inštitúcie, ktorá člena Riadiaceho výboru navrhla – dňom doručenia písomného odvolania člena Tajomníkovi Riadiaceho výboru,

- vzdaním sa členstva – dňom doručenia písomného oznámenia člena o vzdaní sa členstva v Riadiacom výbore Tajomníkovi Riadiaceho výboru,

- smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,

- zánikom Riadiaceho výboru.

- V prípade zániku členstva niektorého člena Riadiaceho výboru vymenuje predseda nového člena Riadiaceho výboru na návrh dotknutej inštitúcie primerane podľa ustanovení tohto článku Štatútu, a to najneskôr pred uskutočnením najbližšieho zasadnutia Riadiaceho výboru alebo pred uskutočnením najbližšieho dištančného hlasovania.

- Aktuálny zoznam členov Riadiaceho výboru je vedený objednávateľom XXX a je sprístupnený na spoločnom zdieľanom projektovom úložisku. Pri zmene člena Riadiaceho výboru, Tajomník Riadiaceho výboru tento zoznam upraví, uloží na spoločnom zdieľanom projektovom úložisku a elektronicky o tom informuje všetkých členov Riadiaceho výboru.

Článok 5

Zasadnutie Riadiaceho výboru

- Riadiaci výbor zasadá pravidelne, najmenej jedenkrát za tri (3) po sebe nasledujúce kalendárne mesiace. Zasadnutie Riadiaceho výboru zvoláva predseda.

- Riadiaci výbor zasadá

- ak jeho zasadnutie zvolá predseda. Predseda má právo zvolať zasadnutie Riadiaceho výboru kedykoľvek, podľa potreby;

- ak o to požiada ľubovoľný člen Riadiaceho výboru a predseda predloženú žiadosť schváli;

- ak sa členovia Riadiaceho výboru na zasadnutí dohodnú na zvolaní nasledujúceho zasadnutia. Na zvolanie zasadnutia Riadiaceho výboru dohodou je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov Riadiaceho výboru s hlasovacím právom.

- Ak je Riadiaci výbor zvolaný podľa článku 5 bod 1 a 2 tohto Štatútu, Tajomník Riadiaceho výboru informuje o termíne zasadnutia a o navrhovanom programe všetkých členov Riadiaceho výboru a v prípade potreby aj osoby podľa článku 4 bod 7 tohto Štatútu, a to formou písomnej alebo elektronickej pozvánky, v lehote minimálne 3 pracovné dni pred termínom zasadnutia Riadiaceho výboru. Tajomník Riadiaceho výboru priloží k pozvánke aj  všetky potrebné súvisiace pracovné materiály.

- Zasadnutie Riadiaceho výboru vedie predseda, prípadne ním určený zástupca, na ktorého predseda na dané zasadnutie písomne delegoval svoju funkciu, alebo ten člen Riadiaceho výboru, ktorý požiadal o zasadnutie Riadiaceho výboru.

Článok 6
Hlasovanie Riadiaceho výboru

      - Riadiaci výbor je uznášaniaschopný za účasti minimálne nadpolovičnej väčšiny členov Riadiaceho výboru s hlasovacím právom, a to ich fyzickou účasťou alebo účasťou zástupcu člena Riadiaceho výboru s písomným splnomocnením.

      - Zmena Štatútu podľa článku 2, bod 1. písm. w) tohto Štatútu musí byť odsúhlasená všetkými členmi Riadiaceho výboru s hlasovacím právom.

      - Závery zo zasadnutia Riadiaceho výboru a jednotlivé body zo zasadnutia Riadiaceho výboru sa prijímajú súhlasným hlasovaním nadpolovičnej väčšiny prítomných členov Riadiaceho výboru s hlasovacím právom. Hlas predsedu má v prípade rovnosti hlasov hodnotu dvoch hlasov.

      - Nezúčastnený člen Riadiaceho výboru s hlasovacím právom môže využiť svoje hlasovacie právo prostredníctvom splnomocneného zástupcu. Splnomocnený zástupca môže byť aj iný člen Riadiaceho výboru s hlasovacím právom; takýto splnomocnený zástupca má potom pri hlasovaní svoj hlas a hlas udelený na základe splnomocnenia. Toto splnomocnenie a hlasovacie právo musí byť udelené písomne a musí byť prílohou záznamu z príslušného zasadnutia Riadiaceho výboru. V prípade, ak predseda písomne deleguje svoju funkciu na ním určeného zástupcu na konkrétne zasadnutie Riadiaceho výboru, hodnota dvoch hlasov predsedu v prípade rovnosti hlasov v súlade s bodom 3 tohto článku zostáva zachovaná.

      - Hlasovanie je možné vykonať aj dištančne. Dištančné hlasovanie sa riadi nasledovnými princípmi:

- dištančné hlasovanie môže u Tajomníka Riadiaceho výboru iniciovať predseda,

- Tajomník Riadiaceho výboru v lehote najneskôr do 3 pracovných dní pred termínom, v ktorom je potrebné dištančne hlasovať, zašle členom Riadiaceho výboru s hlasovacím právom alebo ich splnomocneným zástupcom, výzvu na dištančné hlasovanie, pracovné materiály, spolu s výzvou na vyjadrenie SÚHLASÍM/NESÚHLASÍM;

- žiadosť o dištančné hlasovanie musí byť písomne alebo elektronicky doručená každému členovi Riadiaceho výboru s hlasovacím právom alebo jeho splnomocnenému zástupcovi;

- pravidlá dištančného hlasovania sa primerane riadia bodmi 1 až 4 tohto článku;

- ak sa člen s hlasovacím právom nezúčastní hlasovania osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu do oznámeného termínu, má sa za to, že sa zdržal hlasovania;

- výsledky hlasovania musia byť písomne alebo elektronicky doručené každému členovi Riadiaceho výboru s hlasovacím právom alebo jeho splnomocnenému zástupcovi.

      - Každý člen s hlasovacím právom alebo jeho splnomocnený zástupca má v odôvodnených prípadoch právo požiadať o predĺženie lehoty stanovenej na dištančné hlasovanie. O podanej žiadosti rozhoduje predseda. V prípade schválenia žiadosti Tajomník Riadiaceho výboru zašle elektronicky informáciu o novom termíne, do ktorého je potrebné dištančne hlasovať všetkým členom Riadiaceho výboru s hlasovacím právom, prípadne ich splnomocneným zástupcom.

Článok 7
Dokumentácia

      - Hlavné dokumenty spojené s činnosťou Riadiaceho výboru sú program zasadnutia, pracovný materiál a záznam zo zasadnutia Riadiaceho výboru, ktorého prílohou musí byť aj prezenčná listina, prípadne aj písomné splnomocnenia členov Riadiaceho výboru.

      - Návrh programu zasadnutia a zaradenie pracovného materiálu na zasadnutie dohodnú predseda a člen Riadiaceho výboru, ktorý požiadal o zasadnutie Riadiaceho výboru.

      - Program zasadnutia a pracovné materiály Riadiaceho výboru distribuuje Tajomník Riadiaceho výboru na základe podkladov a inštrukcií predsedu alebo toho člena Riadiaceho výboru, ktorý požiadal o zasadnutie Riadiaceho výboru. Tajomník Riadiaceho výboru zabezpečí ich distribúciu členom Riadiaceho výboru najneskôr 3 pracovné dni pred zasadnutím Riadiaceho výboru. Za vecnú správnosť distribuovaného materiálu zodpovedá člen Riadiaceho výboru, ktorý ho predkladá.

      - Záznam zo zasadnutia Riadiaceho výboru vypracuje Tajomník Riadiaceho výboru spravidla do 3 pracovných dní od dňa zasadnutia Riadiaceho výboru a zašle ho na pripomienkovanie všetkým fyzicky zúčastneným členom Riadiaceho výboru a zúčastneným splnomocneným zástupcom členov Riadiaceho výboru. Finálny záznam schvaľuje a podpisuje predseda Riadiaceho výboru.

      - Tajomník Riadiaceho výboru zabezpečí distribúciu finálneho schváleného a podpísaného záznamu všetkým členom Riadiaceho výboru a ich splnomocneným zástupcom elektronickou formou a/alebo sprístupnením na spoločnom zdieľanom projektovom úložisku o čom ich elektronicky informuje.

      - Tajomník Riadiaceho výrobu do 3 pracovných dní od dňa zasadnutia Riadiaceho výboru zabezpečí zverejnenie zápisov z Riadiacich výborov projektu a schvaľovaných projektových (manažérskych a špecializovaných) výstupov vo verejnej časti centrálneho metainformačného systému verejnej správy.

Článok 8

Práva a povinnosti členov Riadiaceho výboru

      - V prípade, že sa člen Riadiaceho výboru nemôže zúčastniť zasadnutia alebo dištančného hlasovania, môže sa nechať zastupovať inou fyzickou osobou na základe písomného splnomocnenia. Splnomocnený zástupca môže byť aj iný člen Riadiaceho výboru s hlasovacím právom. Splnomocnený zástupca má rovnaké práva a povinnosti ako člen, ktorého zastupuje.

      - Každý člen Riadiaceho výboru ma tieto práva a povinnosti:

- právo a povinnosť zúčastňovať sa na zasadnutiach Riadiaceho výboru,

- právo uplatniť si pripomienky, podávať podnety alebo vyjadriť sa k pracovnému materiálu predloženému na zasadnutí Riadiaceho výboru alebo v rámci dištančného hlasovania, ak sa jedná o člena Riadiaceho výboru s hlasovacím právom,

- právo podávať návrhy a podnety týkajúce sa činnosti Riadiaceho výboru,

- právo nahliadať do projektovej dokumentácie,

- navrhovať zmeny Štatútu,

- iné práva v zmysle tohto Štatútu a Projektového iniciálneho dokumentu (PID).

      - Člen Riadiaceho výboru zachováva mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou a ktoré v záujme Riadiaceho výboru nemožno oznamovať tretím osobám, a to aj po ukončení realizácie projektu.

Článok 9

Zánik Riadiaceho výboru

            - Riadiaci výbor zaniká doplňte spôsoby a dôvody zániku.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

      - Štatút nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania štatutárnym zástupcom objednávateľa XXX.

      - Zmena Štatútu musí byť po jej schválení všetkými členmi Riadiaceho výboru s hlasovacím právom vykonaná formou písomného dodatku, ktorý nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania štatutárnym zástupcom objednávateľa XXX.

      - Štatút a jeho prípadný dodatok je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie.

V XX , dňa: DD.MM.YYYY

.........................................................

XY

štatutárny zástupca objednávateľa XXX